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SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI
“MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BABA ANA, COMUNA BABA ANA, JUDET PRAHOVA”

Denumire Beneficiarului: UAT Comuna Baba Ana
Cod SMIS proiect: 338702
Program de finanțare:  Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027;  Prioritate: P5 - O regiune educata;  Obiectiv specific:  RSO 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)., în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027;  Operațiunea A – Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Apel de proiecte: PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1.

Titlul proiectului:  MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BABA ANA, COMUNA BABA ANA, JUDET PRAHOVA
Loc de implementare proiect: Judeţul Prahova, Sat Baba Ana, Comuna Baba Ana, cod postal 107035, Telefon: 0731378533, E-mail: primaria.babaana.2011@gmail.com.
Coordonate GPS ale locației de implementare:  44.9751 N 26.4859 E
Data de începere a proiectului : 07.07.2026
Data finalizării proiectului: 07.03.2028
Valoarea totală a proiectului este 1.630.024,59  euro inclusiv TVA, din care:
· Buget UE:  715.461,56 euro
· Buget național:  745.881, 34 euro
· Buget beneficiar: 168.681,69 euro
Obiective proiect:
Proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BABA ANA, COMUNA BABA ANA, JUDET PRAHOVA” consta in imbunatatirea accesului la servicii si favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si online in cadrul gradinitei cu program normal Baba Ana, comuna Baba Ana, Judetul Prahova in termen de 20 luni se la semnarea contractului de finantare. Proiectul este in concordanta cu Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritatea P5: O regiune educata, Obiectiv Specific: Imbunatatirea accesului la servicii si favorabile incluziunii si de calitate in educatie, formare si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distanta si online. Prezentul proiect se axeaza pe “Modernizare si extindere gradiita cu program normal Baba Ana, Com. Baba Ana, Jud. Prahova”, mai exact imbunatatirea conditiilor de siguranta si de functionare a spatiilor de invatare, precum si dezvoltarea unor medii de invatare de calitate care sa sprijine intreg procesul de invatare.

Obiective specifice ale proiectului
OS1: Creşterea eficientei energetice a clădirii gradinitei cu program normal Baba Ana, comuna Baba Ana, Judetul Prahova in termen de 20 luni se la semnarea contractului de finantare. Descriere obiectiv specific 1 - In acest sens se doreste reabilitarea termica a cladirii si implementarea unui iluminat eficient energetic.
OS2: Scăderea consumului energetic primar si diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii in cadrul gradinitei cu program normal Baba Ana, comuna Baba Ana, Judetul Prahova in termen de 20 luni se la semnarea contractului de finantare. Descriere obiectiv specific 2 - In acest sens se doreste utilizarea resurselor de energie regenerabila - panouri solare pentru încălzire, reabilitare termica si reducerea consumului energetic si electric.
OS3: Creșterea capacității de școlarizare a Grădiniței cu Program Normal Baba Ana, comuna Baba Ana, județul Prahova, prin modernizarea și dotarea spațiilor educaționale, astfel încât să se asigure 34 de locuri în termen de 20 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Indicatori 
	Categorie
	Indicator 

	Reper
	Publicarea anunțului privind achiziția de lucrari

	Reper
	Contractarea Lucrarilor

	Reper
	Receptia lucrarilor

	Reper
	RCR70 - _Număr anual de utilizatori ai structurilor noi sau modernizate de îngrijire a  copiilor (utilizatori/an) Țintă: 34 persoane

	Realizare
	RCO66- Capacitatea sălilor de clasă din structurile noi sau modernizate de îngrijire a copiilor (persoane) Țintă: 34 persoane



Rezultate așteptate: 
R1 Suprafață desfășurată construită/ reabilitatată/ modernizată/ consolidată /extinsă – mp Valoare estimata la inceputul perioadei de implementare = 225.00 mp Valoare estimata la sfarsitul perioadei de implementare = 307.80 mp.
R2 Structură construită/reabilitatată/modernizată/consolidată/extinsă de îngrijire a copiilor – nr Valoare estimata la inceputul perioadei de implementare = 0 Valoare estimata la sfarsitul perioadei de implementare = 1.

Pentru informații detaliate despre Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, vă invităm să vizitați 2021-2027.adrmuntenia.ro, iar despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, puteți accesa mfe.gov.ro.
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Date de contact: Comuna Baba Ana, strada Principala, nr. 354, judeţul Prahova, România, CP 107035, Telefon: 0731378533 / E-mail: primaria.babaana.2011@gmail.com.
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